# АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________                                                                                           № __

с.Зеленая Роща

Об  организации  и проведении  мероприятий

по предупреждению и ликвидации ЧС в период  паводка   2022 года

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного  ущерба, обеспечения  безопасности  населения, устойчивого функционирования  объектов социальной  сферы в период весенне – летнего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Утвердить  план организационно-технических и профилактических  мероприятий  по защите  населения  и территории Зеленорощинского  сельсовета в период  половодья  2022 года (приложение 1,2).

2.   Администрации  сельсовета и руководителям  КФХ, организациям и учреждениям,  не зависимо от форм собственности, откорректировать  планы действия  по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  (паводковых  явлений).

3.  В период прохождения  высоких уровней воды информировать  по телефону  ЕДДС  района  22-3-05 или  01.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю  за собой.

Глава  Администрации  сельсовета                       Ю.А.Мацакян

Приложение 1

к постановлению Администрации Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от _____________ № __

План организационно-технических и профилактических  мероприятий  по защите  населения  и территории Зеленорощинского  сельсовета в период  половодья  2022 года

| № | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений) | Администрация сельсовета, руководители организаций до 23.03.2022 |
| 2 | Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, установить контроль за их состоянием | Администрация сельсовета до 20.03.2022 |
| 3 | Организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопропускных труб | Администрация сельсовета, Зеленорощинское МУП КХ до 20.03.2022 |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | Администрация сельсовета до 18.03.2022 |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для хлорирования водопровода | Зеленорощинское МУП КХ до 23.03.2022 |
| 6 | Организовать работу по привлечению населения по пропуску паводковых вод от жилых строений | Администрация сельсовета март 2022 |
| 7 | Вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения и соблюдения мер безопасности в период половодья | Администрация сельсовета март 2022 |

Приложение № 2

К постановлению   Администрации

Зеленорощинского сельсовета

Ребрихинского района Алтайского края

от ______________ №___

Состав

сил и средств, привлекаемых для проведения работ по ликвидации паводка весной 2021 года.

| № п/п | Наименование объекта | ФИО руководителя | Телефон | Состав сил и средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техника (ед.) | л/состав (чел.) |
| 1 2 | Зеленорощинский сельсовет (мобильная группа) Зеленорощинское МУП КХ | Мацакян Ю.А. Панина Е.Г. | 23-6-43, 9130216362 23-6-34, 9132384759 | УАЗ-220695-04 -1 | 2 чел. с лопатами 2 чел. с лопатами |
| 3 | К/Х «Крок» п.Ключевка | Рябинин Ю.А. | 23-6-79, 9612331893 | К-700-1 | 5 из них: 4 чел. с лопатами |
| 4 | КФХ «ИостА.М.» | Иост М.А. | 23-9-36, 9039928330 | МТЗ - 1 | 1 |
| 5 | Бакушкин В.И. п. Орел | Бакушкин В.И. | 23-6-59 | МТЗ 80 - 1 | 1 |
| 6 | КФХ «Жиров С.В.». | Жиров С.В. | 23-9-90, 9830300206 | МТЗ - 1 | 1 |
| 7 | К/Х «Крок» п.Ключевка | Рябинин Ю.А. | 23-6-79, 9612331893 | МТЗ- 1 | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 13 |